MÔ TẢ DỰ ÁN VÀ HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN

Nền tảng đặt vé sự kiện đa tổ chức (Multi-tenant Event Ticketing Platform)

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Đối tượng đọc | Cả đội: Lâm Phước, Đinh Khôi (Backend); Bùi Trung Hiếu, Bá Hùng, Nguyễn Hữu Giàu (Frontend) |
| Căn cứ | SRS v2.0; Kế hoạch chia task Giai đoạn 1; project Flutter cũ (chỉ để tham chiếu giao diện và luồng) |
| Phiên bản | 1.1 – 07/10/2026: đổi công nghệ sang React Native (mobile), React (web) và backend Supabase + .NET |

Cách dùng tài liệu. Phần 1–6 giải thích dự án làm gì và vì sao. Phần 7–10 mô tả kiến trúc. Phần 11–16 hướng dẫn cài đặt và chạy. Phần 17–19 nói về project cũ và cách dựng app mới. Phần 20–24 là hướng dẫn phát triển theo từng mảng. Phần 25–30 là quy trình, kiểm tra, xử lý sự cố và thuật ngữ. Những mục ghi (đề xuất) là quy ước dự kiến, sẽ được cả đội chốt trong Sprint 0. Sau đó tài liệu này là bản chuẩn của đội. Khi SRS và tài liệu này lệch nhau, SRS là căn cứ.

# 1. Tổng quan dự án

Dự án xây dựng nền tảng quản lý và bán vé sự kiện cho nhiều Ban tổ chức (Organization, viết tắt Org). Mỗi Org tự tạo địa điểm, sơ đồ ghế, sự kiện, suất diễn, hạng vé và phân công nhân viên soát vé. Khách hàng tìm sự kiện, chọn suất và ghế, thanh toán và nhận vé điện tử có mã QR. Nền tảng chịu trách nhiệm thanh toán, tạm giữ tiền, hoàn tiền, giải quyết khiếu nại và chi trả doanh thu cho Org.

Đây là bản làm lại (v2) của một app Flutter cũ vốn chỉ có phía khách hàng. Bản mới viết lại toàn bộ bằng React Native (app khách hàng và app Staff) và React (portal web), backend dùng Supabase và một dịch vụ .NET. Project cũ chỉ được dùng làm tham chiếu giao diện và luồng màn hình; bản mới bổ sung toàn bộ phần còn thiếu: Org, Admin, nhân viên soát vé (Staff), sơ đồ ghế và backend xử lý nghiệp vụ.

## 1.1. Mô hình nền tảng

Nền tảng là marketplace hai phía với back-office đa người thuê (multi-tenant). Mỗi Org là một tenant: dữ liệu vận hành của Org này không được Org khác nhìn thấy. Ngược lại, một Customer dùng một tài khoản để mua vé của nhiều Org, nên một số dữ liệu thuộc cấp nền tảng.

| Phạm vi | Gồm có | Quy tắc |
| --- | --- | --- |
| Cấp nền tảng | User, hồ sơ Customer, Membership, Payment, Refund, Ledger, Report, Dispute Case | Không có tenant_id. Org chỉ xem phần liên quan đến mình. |
| Cấp tenant (Org) | Venue, Layout, Zone, Seat, Event, Session, Ticket Type, Staff, Payout | Có tenant_id. RLS chỉ cho thành viên của Org truy cập. |
| Giao nhau | Booking, Ticket | Customer thấy vé của mình ở mọi Org; Org thấy vé thuộc sự kiện của mình. |

# 2. Các bài toán khó và cách giải

Phần lớn độ khó của dự án nằm ở các trường hợp biên, không nằm ở luồng chính. Bảng dưới liệt kê những bài toán mà cả đội phải nhớ khi viết code, kèm người chịu trách nhiệm chính.

| Bài toán | Nếu làm sai | Cách giải trong dự án | Chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Hai người cùng mua một ghế | Bán trùng, tranh chấp tại cổng | Một lệnh UPDATE có điều kiện trên session_seats; unique index cho phép tối đa một vé hiệu lực trên mỗi (session, ghế) | Phước |
| Khách trả tiền sau khi giữ chỗ hết hạn | Khách mất tiền mà không có vé | Trạng thái PAYMENT_PENDING gia hạn lock; phiên cổng hết hạn trước lock; IPN đến muộn thì thử khóa lại ghế cũ, không được thì hoàn 100% | Phước |
| IPN trùng hoặc không bao giờ đến | Phát vé hai lần, hoặc khách trả tiền mà không có vé | Idempotency theo gateway_txn_id; job truy vấn giao dịch cho Booking kẹt; đối soát hằng ngày với file của cổng | Phước, Khôi |
| Soát vé khi mất mạng | Cho vé giả hoặc vé đã hoàn đi qua cổng | Manifest và revocation list tải trước; QR ký bất đối xứng; log offline đồng bộ theo quy tắc First Write Wins | Phước, Hùng |
| Tiền của khách và của Org | Org ôm tiền bỏ trốn; sai lệch đối soát | Tạm giữ qua đối tác thanh toán; payout sau thời hạn khiếu nại; sổ cái kép bất biến | Khôi |
| Dữ liệu các Org lẫn vào nhau | Org A đọc được dữ liệu Org B | tenant_id + RLS + bộ test IDOR chạy trong CI | Khôi |
| Sự kiện có tải đột biến | Sập hệ thống, bán vượt sức chứa | Database là nguồn chân lý; test tải; rate limit; phòng chờ ảo ở giai đoạn 2 | Phước |

# 3. Phạm vi MVP

## 3.1. Có trong Giai đoạn 1 (P0)

- Đăng nhập một lần, nhiều không gian làm việc (Customer, Org, Admin); Membership và vai trò con trong Org.

- Onboarding Org bằng KYC; Admin duyệt hoặc từ chối.

- Venue và Layout có phiên bản; Event, Session, Ticket Type (trả phí, miễn phí, vé mời); kiểm duyệt sự kiện.

- Đặt vé có chọn ghế hoặc vé đứng; giữ chỗ có thời hạn; thanh toán qua cổng thật; phát vé QR ký bất đối xứng.

- Soát vé online và offline; check-in thủ công; bán vé tại cổng (POS online).

- Hủy Session và hoàn tiền; Report, Dispute Case; chargeback xử lý thủ công.

- Sổ cái kép, Platform Fee, đối soát theo Session, payout, audit log.

## 3.2. Chưa làm trong Giai đoạn 1

Giai đoạn 2 (P1): phòng chờ ảo và chống bot, chuyển nhượng vé, khách tự yêu cầu hoàn, đổi lịch, B2B chuyển khoản, hạng tin cậy và ứng trước, voucher, POS tiền mặt, SMS/Zalo. Giai đoạn 3 (P2): vé nhiều Session, vé động, ra vào nhiều lần, tiếng Anh.

Ngoài phạm vi: chợ bán lại vé có giá, giá động, đa tiền tệ, tích điểm, white-label.

Dù chưa làm, mô hình dữ liệu của Giai đoạn 1 phải cho phép mở rộng sang P1 mà không phải đập đi làm lại (ví dụ Booking đã có loại B2B, POS; Ticket đã có trạng thái VOID cho chuyển nhượng).

# 4. Người dùng và ứng dụng

Người dùng đăng nhập một lần. Server trả về danh sách Membership; nếu người đó có nhiều không gian làm việc thì app hiện bộ chọn. Token mang active_workspace. Việc điều hướng chỉ phục vụ giao diện: mọi API vẫn kiểm tra quyền ở server.

| Vai trò | Ứng dụng | Việc chính |
| --- | --- | --- |
| Customer | apps/customer (mobile, React Native) | Tìm sự kiện, chọn suất và ghế, thanh toán, xem vé QR, theo dõi hoàn tiền, gửi Report |
| Org (Owner, Finance, Event Manager, Gate Manager) | apps/portal (web, React), workspace Org | KYC, thành viên, Venue và Layout, Event, Ticket Type, phân công Staff, vé mời, doanh thu, đối soát, yêu cầu hủy Session |
| Staff (Scanner, POS) | apps/staff (mobile, React Native) | Quét QR, check-in thủ công, bán vé tại cổng, xem lưu lượng cổng |
| Admin (KYC Reviewer, Finance Admin, Dispute Admin, Support) | apps/portal (web, React), workspace Admin | Duyệt KYC và sự kiện, duyệt hủy Session, xử lý Dispute, hoàn tiền thủ công, payout, đối soát, audit |

Các thao tác nhạy cảm (payout, hoàn tiền lớn, gỡ hold, hủy Session giá trị lớn) cần hai Admin khác nhau duyệt. Danh sách đầy đủ ở SRS mục 2.3.

# 5. Luồng nghiệp vụ tổng thể

- Onboarding. User tạo Org, nộp hồ sơ KYC. KYC Reviewer duyệt. Org mới có hạng NEW: toàn bộ doanh thu bị tạm giữ đến sau sự kiện.

- Hạ tầng. Event Manager tạo Venue, vẽ Layout (Zone ngồi và Zone đứng), phát hành một phiên bản Layout.

- Sự kiện. Tạo Event, các Session (gắn Venue và Layout version), Ticket Type (giá, số lượng, Zone, khung giờ bán, chính sách hoàn). Gửi duyệt; Org NEW hoặc sự kiện lớn bắt buộc kiểm duyệt.

- Mở bán. Đến giờ, Session tự chuyển ON_SALE. Gate Manager phân công Staff theo Session và cổng.

- Đặt vé. Customer chọn Session và ghế. Server khóa toàn bộ ghế trong một transaction (Booking PENDING, ghế LOCKED, thời hạn T_LOCK = 10 phút), chụp giá.

- Thanh toán. Customer bấm thanh toán, Booking sang PAYMENT_PENDING, lock được gia hạn. Cổng gửi IPN; server xác thực rồi chuyển Booking PAID, ghế SOLD.

- Phát vé. Worker đọc outbox, sinh N vé (mỗi vé một Ticket_ID và QR ký riêng), gửi email và push. Booking sang CONFIRMED.

- Soát vé. Staff quét QR. App xác minh chữ ký, đối chiếu Session, Zone, thời gian, revocation list; server đổi vé ISSUED sang USED bằng cập nhật có điều kiện. Mất mạng thì app dùng manifest tải trước và đồng bộ lại sau.

- Kết thúc. Session sang ENDED; vé chưa dùng thành NO_SHOW. Khách có REPORT_WINDOW (72 giờ) để gửi Report.

- Đối soát và payout. Sau khi hết thời hạn khiếu nại và không có Dispute đang xử lý, hệ thống chốt kỳ đối soát theo Session, trừ Platform Fee, Finance Admin duyệt payout.

### Các luồng ngoại lệ phải xử lý (xem SRS mục 4)

- Khách trả tiền sau khi lock hết hạn; IPN trùng; IPN không đến; IPN sai chữ ký hoặc sai số tiền.

- Thanh toán xong nhưng phát vé lỗi.

- Org hủy hoặc đổi lịch Session: dừng bán ngay, Admin duyệt, hoàn 100%, rồi mới thông báo cho khách.

- Hoàn tiền về phương thức gốc bị từ chối: thu tài khoản ngân hàng của khách, chuyển khoản thủ công.

- Khiếu nại bị lạm dụng: chỉ người có vé mới được gửi Report; hold theo Session; Org được phản hồi.

- Chargeback; số dư Org âm sau khi đã payout.

# 6. Mô hình trạng thái

Mỗi thực thể chính có một vòng đời rõ ràng. Ghế (theo Session) và Vé là hai vòng đời tách biệt: ví dụ USED là trạng thái của vé, không phải của ghế.

| Thực thể | Trạng thái | Quy tắc quan trọng |
| --- | --- | --- |
| Seat (theo Session) | AVAILABLE, LOCKED, SOLD, BLOCKED, HELD | LOCKED chỉ có hiệu lực khi lock_expires_at chưa quá hạn; ghế quá hạn coi là trống ngay, không chờ job dọn. BLOCKED: vị trí kỹ thuật, tầm nhìn hạn chế. HELD: Org giữ cho tài trợ, nghệ sĩ hoặc đơn B2B. |
| Booking | PENDING, PAYMENT_PENDING, PAID, CONFIRMED, CANCELLED, EXPIRED, REFUND_PENDING, PARTIALLY_REFUNDED, REFUNDED | PAYMENT_PENDING không tự sang EXPIRED khi hết giờ; phải có kết quả truy vấn cổng xác nhận chưa thanh toán. EXPIRED vẫn có thể sang PAID nếu IPN đến muộn mà còn ghế. |
| Ticket | ISSUED, USED, NO_SHOW, VOID, REFUND_PENDING, REFUNDED | QR chỉ hợp lệ khi ISSUED. Đổi người giữ hoặc đổi ghế thì vé cũ VOID và phát vé mới; không sửa vé đã phát. |
| Session | SCHEDULED, ON_SALE, SALES_CLOSED, ONGOING, ENDED, POSTPONED, CANCELLED | Bán vé, soát vé và đối soát đều làm ở cấp Session. Event chỉ là vỏ chứa thông tin chung. |
| Refund | REQUESTED, PROCESSING, SUCCEEDED, FAILED, AWAITING_BANK_INFO, MANUAL_TRANSFER | Idempotency key là refund_id: không bao giờ gửi hai lệnh hoàn cho cùng một Refund. |
| Organization | DRAFT, PENDING_REVIEW, NEEDS_INFO, APPROVED, REJECTED, SUSPENDED, TERMINATED | SUSPENDED dừng bán mọi Session và giữ toàn bộ payout. |
| Dispute Case | OPEN, UNDER_REVIEW, AWAITING_ORG, RESOLVED, DISMISSED, APPEALED | Hold theo Session; chỉ mở rộng ra toàn bộ số dư khi nghi vấn lừa đảo. |

Mọi chuyển trạng thái là cập nhật có điều kiện trên trạng thái hiện tại (ví dụ UPDATE ... WHERE status = 'ISSUED'). Nếu không khớp thì thao tác thất bại, không được ghi đè. Sơ đồ chi tiết nằm ở SRS mục 3.

# 7. Kiến trúc tổng thể

apps/customer, apps/staff (React Native)     apps/portal (React web: Org, Admin)

\                                   /

+-- packages/core, ui_kit, seat_map (TypeScript) --+

|                               |

@supabase/supabase-js:                 HTTPS + JWT người dùng:

CHỈ ĐỌC qua RLS, GHI qua RPC           chỉ tạo phiên thanh toán

|                               |

Supabase                              Backend .NET (ASP.NET Core)

Auth ...... đăng nhập, JWT          API ....... phiên thanh toán, IPN

mang active_workspace   Workers ... phát vé + ký QR, hoàn tiền,

Postgres .. bảng + RLS + RPC +                  thông báo, payout, đối soát

pg_cron + sổ cái               |

Storage ... hồ sơ KYC (riêng tư)  <-- service_role (chỉ server) --+

|

Cổng thanh toán (escrow / split) · Email · Push (FCM / APNs)

## 7.1. Sáu nguyên tắc bất biến

- Client chỉ đọc. Ứng dụng đọc dữ liệu qua RLS. Mọi thao tác ghi nghiệp vụ đi qua RPC hoặc backend .NET.

- Database là nguồn chân lý cho ghế, tồn kho, Booking và vé. Cache, Realtime, phòng chờ chỉ để hiển thị hoặc làm lớp chặn nhanh, không bao giờ là căn cứ để quyết định bán.

- Giá do server tính và được chụp vào Booking tại lúc khóa ghế. Client không gửi giá.

- Idempotent. Tạo Booking, xử lý IPN, tạo Refund, gửi lệnh payout đều chạy lại an toàn.

- Không tin client. Server không nhận user_id, giá, hay trạng thái từ client; dùng auth.uid() và Membership để kiểm tra quyền.

- Sổ cái bất biến. Không sửa, không xóa bút toán; sửa sai bằng bút toán đảo.

# 8. Công nghệ

| Thành phần | Công nghệ | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Ứng dụng mobile | React Native + Expo (TypeScript), Expo Router | apps/customer, apps/staff. Build và phát hành store bằng EAS. |
| Portal web | React + Vite (TypeScript), React Router | apps/portal: workspace Org và Admin. |
| State và dữ liệu | TanStack Query (state server), Zustand (state giao diện), react-hook-form + zod | Thay cho flutter_bloc của project cũ. |
| Backend dữ liệu | Supabase: Postgres, Auth, Storage, pg_cron | Project Supabase mới cho v2. Mọi logic ghi nằm trong RPC. |
| Backend dịch vụ | .NET 10 (LTS): ASP.NET Core Minimal API, BackgroundService, Quartz.NET (đề xuất) | Thay cho Edge Functions: phiên thanh toán, IPN, phát vé, hoàn tiền, thông báo, payout, đối soát. |
| Monorepo | pnpm workspaces + Turborepo | App và package TypeScript. Backend .NET là solution riêng trong backend/. |
| Hiển thị QR | react-native-qrcode-svg | Dữ liệu là payload đã ký do server trả về. |
| Quét QR | expo-camera hoặc react-native-vision-camera (đề xuất) | Spike ở Sprint 0 (S0-FE2-2). |
| CSDL local app Staff | SQLite + SQLCipher: expo-sqlite hoặc op-sqlite (đề xuất) | Spike ở Sprint 0 (S0-FE2-2). |
| Thông báo | expo-notifications (cục bộ) + FCM / APNs | Nhắc lịch cục bộ và push từ worker .NET. |
| Ký QR | Ed25519 trong backend .NET (NSec, đề xuất); app Staff xác minh bằng @noble/ed25519 | Khóa bí mật chỉ nằm trong secret của backend .NET; app chỉ giữ khóa công khai. |
| Test | pgTAP (supabase test db), k6; xUnit (.NET); Vitest, Jest (jest-expo), Testing Library | RLS, IDOR, đồng thời, tải; unit và component. |

# 9. Cấu trúc repo

event-platform/

├── apps/

│   ├── customer/        # React Native (Expo): app khách hàng

│   ├── staff/           # React Native (Expo): soát vé, check-in thủ công, POS

│   └── portal/          # React + Vite: portal Org và Admin

│       └── src/features/{org,admin}/

├── packages/

│   ├── core/            # TypeScript: model, repository, API client, auth, workspace, mã lỗi

│   ├── ui_kit/          # design token (màu, typography), component dùng chung

│   └── seat_map/        # vẽ và chỉnh sơ đồ ghế (lõi TS + renderer web / native)

├── backend/

│   ├── EventPlatform.sln

│   ├── src/EventPlatform.Api/       # ASP.NET Core: phiên thanh toán, IPN

│   ├── src/EventPlatform.Workers/   # phát vé + ký QR, hoàn tiền, thông báo, payout, job

│   ├── src/EventPlatform.Core/      # SupabaseRpcClient, ký Ed25519, adapter cổng

│   └── tests/EventPlatform.Tests/   # xUnit

├── supabase/

│   ├── migrations/

│   ├── tests/           # pgTAP

│   └── seed.sql

├── package.json, pnpm-workspace.yaml, turbo.json

└── docs/                # SRS, kế hoạch, tài liệu này

## 9.1. Quy tắc phụ thuộc giữa các package

- apps/* được phụ thuộc vào packages/*. packages/* không bao giờ phụ thuộc vào apps/*. Package nội bộ khai báo bằng "workspace:*".

- ui_kit không phụ thuộc core; seat_map chỉ phụ thuộc React / React Native và model đơn giản, không gọi Supabase. Nhờ vậy seat_map test được độc lập.

- Chỉ packages/core được import @supabase/supabase-js và gọi API .NET. App và các package khác nói chuyện với server thông qua repository của core.

- apps/portal dùng chung một khung (layout, routing, guard quyền) do Nguyễn Hữu Giàu dựng; phần Admin của Bá Hùng nằm trong src/features/admin, phần Org của Nguyễn Hữu Giàu nằm trong src/features/org.

- backend/ là solution .NET riêng, không chia sẻ code với app. Hợp đồng giữa các bên là chữ ký RPC (supabase/README.md) và OpenAPI của API .NET.

# 10. Mô hình dữ liệu

ERD chính thức được chốt trong Sprint 0 (S0-BE1-2, S0-BE2-1) và review chung cả đội. Bảng dưới là các nhóm bảng dự kiến để cả đội hình dung (đề xuất).

| Nhóm | Bảng dự kiến | Chủ |
| --- | --- | --- |
| Danh tính | profiles, memberships, organizations, kyc_documents | Khôi |
| Catalog | venues, layouts, zones, events, sessions, ticket_types | Phước (venue, layout), Khôi (còn lại) |
| Tồn kho | session_seats, session_zone_inventory | Phước |
| Giao dịch | bookings, booking_items, payments, tickets, outbox | Phước |
| Hoàn tiền, chargeback | refunds, chargebacks | Phước |
| Tiền | ledger_accounts, ledger_entries, payouts, settlements | Khôi |
| Khiếu nại | reports, dispute_cases | Khôi |
| Vận hành cổng | gate_devices, staff_assignments, scan_logs | Phước (scan), Khôi (phân công) |
| Hệ thống | notifications, audit_logs | Khôi |

## 10.1. Đối chiếu với bảng của project cũ

| Bảng cũ | Bảng mới | Thay đổi chính |
| --- | --- | --- |
| events | events + sessions | Tách thông tin sự kiện và suất diễn; thời gian, địa điểm chuyển sang Session |
| ticket_types | ticket_types | Gắn với Session và Zone; bỏ sold_quantity ghi từ client, tồn kho do server quản lý |
| bookings | bookings | Thêm loại Booking, lock_expires_at, giá chụp, idempotency key; trạng thái mở rộng |
| booking_details | booking_items | Thêm ghế (nếu có) và giá đã chụp |
| payments | payments | Chỉ server ghi; lưu gateway_txn_id có ràng buộc duy nhất |
| tickets | tickets | QR ký từ server; thêm session_id, zone_id, seat_id; trạng thái mới |
| profiles | profiles + memberships | Vai trò tách ra Membership |

Quy tắc: mọi bảng của tenant có cột tenant_id và bật RLS. Mọi bảng đều bật RLS; bảng nào chỉ server được ghi thì không có policy INSERT/UPDATE/DELETE cho vai trò authenticated.

# 11. Chuẩn bị máy phát triển

| Công cụ | Yêu cầu | Dùng để | Kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- |
| Git | Bản mới | Quản lý mã nguồn | git --version |
| Node.js LTS + pnpm | Node bản LTS; pnpm bật qua corepack | Chạy app và package TypeScript | node --version, pnpm --version |
| Android Studio | Có emulator | Chạy app Android | adb devices |
| Xcode | Chỉ trên macOS | Chạy app iOS | xcodebuild -version |
| Docker Desktop | Đang chạy | Supabase local | docker --version |
| Supabase CLI | Bản mới | Chạy backend local, migration, test | supabase --version |
| .NET SDK | 10 (LTS) | Chạy và test backend .NET | dotnet --version |
| EAS CLI | Bản mới, tài khoản Expo | Build và phát hành app mobile | eas --version |

# 12. Lấy mã nguồn và cài package

git clone <url-repo-moi> event-platform

cd event-platform

corepack enable                         # bật pnpm đúng phiên bản ghi trong package.json

pnpm install

dotnet restore backend/EventPlatform.sln

pnpm install cài dependency cho mọi app và package, đồng thời nối các package nội bộ với nhau. Chạy lại lệnh này mỗi khi thêm hoặc sửa package.json. Backend .NET khôi phục package bằng dotnet restore.

# 13. Chạy backend ở máy local

supabase start        # dựng Postgres, Auth, Storage... trong Docker

supabase db reset     # chạy toàn bộ migrations rồi seed.sql

supabase status       # in API URL, anon key và service_role key

dotnet run --project backend/src/EventPlatform.Api --urls http://0.0.0.0:5080   # API .NET

dotnet run --project backend/src/EventPlatform.Workers                          # worker .NET

- supabase db reset xóa sạch database local rồi dựng lại từ migrations và seed.sql. Dữ liệu nào cần giữ phải nằm trong seed.sql.

- Tạo migration mới bằng supabase migration new <ten>. Không sửa migration đã merge; hãy tạo migration mới.

- Chạy test database bằng supabase test db.

- Studio (giao diện quản trị) mở ở địa chỉ supabase status in ra.

# 14. Biến môi trường

Không còn URL hay key viết cứng trong code. App đọc biến môi trường lúc build: Expo dùng tiền tố EXPO_PUBLIC_, Vite dùng VITE_. Mỗi app có .env.example (được commit) và .env.local (KHÔNG commit). Backend .NET đọc cấu hình ASP.NET Core: dotnet user-secrets ở local.

# apps/customer/.env.local, apps/staff/.env.local  (KHÔNG commit)

EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL=http://10.0.2.2:54321

EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=<anon key lấy từ supabase status>

EXPO_PUBLIC_API_URL=http://10.0.2.2:5080

# apps/portal/.env.local  (KHÔNG commit)

VITE_SUPABASE_URL=http://localhost:54321

VITE_SUPABASE_ANON_KEY=<anon key>

VITE_API_URL=http://localhost:5080

# backend .NET: secret để trong user-secrets, không để trong file của repo

dotnet user-secrets --project backend/src/EventPlatform.Api set "Supabase:ServiceRoleKey" "<service_role key>"

pnpm --filter customer start            # Expo tự đọc .env.local

| Thiết bị chạy app | SUPABASE_URL / API_URL cho backend local |
| --- | --- |
| Android emulator | http://10.0.2.2:54321 và http://10.0.2.2:5080 (emulator coi localhost là chính nó, 10.0.2.2 là máy dev) |
| iOS simulator | http://localhost:54321 và http://localhost:5080 |
| Máy thật | http://<IP-LAN-cua-may-dev>:54321 và :5080, cùng mạng Wi-Fi (API .NET phải nghe 0.0.0.0) |
| Trình duyệt (portal) | http://localhost:54321 và http://localhost:5080 |

Tuyệt đối không đưa `service_role` key vào app hay vào repo. Key này vượt qua RLS. Nó chỉ nằm trong cấu hình bí mật của backend .NET: dotnet user-secrets ở local, biến môi trường hoặc secret store ở staging và production. Biến EXPO_PUBLIC_* và VITE_* bị nhúng vào bundle, nên chỉ chứa URL và anon key. Anon key được phép nằm trong app, vì an toàn của hệ thống dựa vào RLS và RPC chứ không dựa vào việc giấu anon key.

# 15. Chạy từng ứng dụng

# App khách hàng (Expo): bấm a = Android emulator, i = iOS simulator

pnpm --filter customer start

# App Staff: cần development build (camera, SQLCipher không chạy trong Expo Go)

pnpm --filter staff android             # hoặc: pnpm --filter staff ios

# Portal Org và Admin (web)

pnpm --filter portal dev                # http://localhost:5173

# Backend .NET (xem mục 13)

dotnet run --project backend/src/EventPlatform.Api --urls http://0.0.0.0:5080

dotnet run --project backend/src/EventPlatform.Workers

Các lệnh dùng chung (đề xuất, khai báo trong turbo.json): pnpm lint, pnpm typecheck, pnpm test, pnpm format. Backend: dotnet test backend/EventPlatform.sln.

# 16. Tài khoản test

supabase/seed.sql do Đinh Khôi duy trì, tạo sẵn dữ liệu mẫu và các tài khoản test sau (mật khẩu dev ghi trong supabase/README.md, không ghi vào tài liệu này):

| Tài khoản | Vai trò | Dùng để thử |
| --- | --- | --- |
| admin | Admin (đủ quyền KYC, tài chính, khiếu nại) | Duyệt KYC, duyệt hủy, payout |
| owner-a | Owner của Org A (đã APPROVED) | Tạo Venue, sự kiện |
| owner-b | Owner của Org B | Thử cô lập tenant (không thấy dữ liệu Org A) |
| staff-a | Staff của Org A, được phân công 1 Session | Quét vé, check-in thủ công |
| customer-1, customer-2 | Customer | Đặt vé, tranh cùng một ghế |
| multi | Customer + Staff của Org A | Thử bộ chọn không gian làm việc |

# 17. Project cũ: hiện trạng và quyết định

Repo: https://github.com/lamphuoc-nguyen/Task-Event-Booking-App-Flutter. Đây là app khách hàng Flutter, khoảng 6.400 dòng Dart, tổ chức theo feature (model, view, cubit) với Cubit và gọi Supabase trực tiếp từ client.

Từ bản 1.1, app mới viết bằng React Native và React nên code Dart của project cũ không được đưa vào repo mới. Project cũ chỉ dùng làm tham chiếu giao diện, luồng màn hình và các lỗi cần tránh (mục 17.2).

## 17.1. Những gì đang có

| Thư mục | Nội dung |
| --- | --- |
| lib/features/auth | Đăng nhập, đăng ký, OTP, quên và đặt lại mật khẩu |
| lib/features/home, event_detail | Trang chủ, tìm kiếm, sự kiện nổi bật, chi tiết sự kiện (định vị bằng geolocator) |
| lib/features/booking | Chọn hạng vé, tạo Booking, danh sách đơn của tôi |
| lib/features/payment | Màn thanh toán, màn thành công |
| lib/features/ticket | Danh sách vé, chi tiết vé, hiển thị QR |
| lib/features/profile, reminder | Hồ sơ; nhắc lịch bằng thông báo cục bộ và shared_preferences |
| lib/shared | Màu, validator, formatter ngày, dịch vụ thông báo |

## 17.2. Những lỗi không được lặp lại khi viết lại

- Thanh toán giả. PaymentCubit.confirmPayment do client tự ghi payments với status: 'success', tự đổi Booking sang paid, tự tạo tickets. Không có cổng thanh toán thật. Nếu RLS của project Supabase cũ cho phép ghi các bảng này, bất kỳ ai cũng tự cấp vé cho mình được.

- Race condition. BookingCubit.createPendingBooking đọc tồn kho rồi mới ghi. Hai người mua cùng lúc có thể cùng qua bước kiểm tra.

- QR không an toàn. QR là chuỗi ngẫu nhiên dạng QR-<số>, không ký, có thể đoán hoặc làm giả.

- Cấu hình viết cứng. URL và anon key Supabase nằm trong main.dart; khối try/catch rỗng nuốt lỗi khởi tạo.

- Tồn kho do client giữ. Cột sold_quantity được đọc ở client và nghiệp vụ dựa vào đó.

Dùng Supabase project mới cho v2. Nếu project cũ còn dùng để demo, hãy khóa quyền INSERT/UPDATE của client trên bookings, booking_details, payments, tickets ngay. Dữ liệu cũ chỉ là dữ liệu mẫu, seed lại thay vì migrate.

## 17.3. Quyết định với từng phần code cũ

| Phần cũ | Quyết định | Việc cần làm | Task |
| --- | --- | --- | --- |
| features/auth/* | Viết lại, giữ thiết kế | Màn React Native theo thiết kế cũ; nối Supabase Auth mới, thêm workspace | S1-FE1-2 |
| features/home/*, event_detail/*, main/, slash/ | Viết lại, giữ thiết kế | Mô hình Event + Session; định vị bằng expo-location (thay geolocator) | S1-FE1-3 |
| features/profile/* | Viết lại, giữ thiết kế | Model mới | S1-FE1-4 |
| features/reminder/*, notification_service.dart | Viết lại | expo-notifications theo giờ Session; thêm push | S3-FE1-4 |
| ticket/view/ticket_qr.dart | Viết lại | Component QR (react-native-qrcode-svg) hiển thị payload ký từ server | S3-FE1-1 |
| shared/constants, shared/utils | Chuyển sang TypeScript | Màu, style thành token trong ui_kit; validator, formatter ngày theo múi giờ Venue vào core | S0-FE1-1 |
| booking/cubit/* | Viết lại | Hook gọi RPC create_booking qua repository | S2-FE1-3 |
| booking/view/booking_view.dart | Viết lại | Thêm chọn Session, sơ đồ ghế | S2-FE1-1, S2-FE1-2 |
| payment/* | Viết lại | Cổng thật qua API .NET, màn chờ xác nhận, bỏ nhánh tạo booking dự phòng | S4-FE1-1..3 |
| Model Event, TicketType, Ticket, Booking | Viết lại | Type TypeScript + schema zod theo ERD v1; BookingStatus đủ 9 trạng thái theo SRS 3.4 | S1-FE1-1 |
| Các file ghi chú *_text, bottom navbar | Không chuyển | Chỉ là ghi chú, không phải code | S0-FE1-2 |

# 18. Các bước dựng app mới (dành cho Bùi Trung Hiếu)

### Bước 1. Dựng monorepo (S0-FE1-1)

Tạo repo event-platform với pnpm-workspace.yaml, turbo.json, các thư mục apps/, packages/, backend/. Tạo package rỗng core và ui_kit (TypeScript, tsconfig dùng chung).

### Bước 2. Tạo các app; project cũ chỉ để tham chiếu

pnpm create expo-app apps/customer --template default

pnpm create expo-app apps/staff --template default

pnpm create vite apps/portal --template react-ts

Thêm core, ui_kit vào dependencies của từng app ("@event/core": "workspace:*"). Không dùng git subtree để kéo code Flutter cũ vào repo; ghi link repo cũ trong docs/ để tra cứu giao diện.

### Bước 3. Chuyển phần dùng chung sang packages

Màu và style của app_colors.dart thành design token trong ui_kit. Validator, formatter ngày (theo venues.timezone, dùng Intl.DateTimeFormat hoặc date-fns-tz) và model dùng chung viết lại bằng TypeScript trong core. Sau bước này apps/customer chạy được với token và formatter mới.

### Bước 4. Cấu hình môi trường (S0-FE1-2)

// apps/customer/src/lib/supabase.ts

import AsyncStorage from '@react-native-async-storage/async-storage';

import { createSupabase } from '@event/core';

const url = process.env.EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL;

const anonKey = process.env.EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY;

if (!url || !anonKey) {

throw new Error('Thiếu EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL / EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY (xem .env.example)');

}

export const supabase = createSupabase({ url, anonKey, storage: AsyncStorage });

Không bắt lỗi khởi tạo rồi chạy tiếp: thiếu cấu hình thì app phải báo lỗi rõ ràng chứ không chạy ở trạng thái hỏng. Bật ESLint (rule no-console), Prettier và TypeScript strict.

### Bước 5. Tách tầng dữ liệu (S1-FE1-1)

Tạo repository trong packages/core. Component và hook chỉ gọi repository, không import @supabase/supabase-js.

export interface BookingRepository {

createBooking(params: CreateBookingParams): Promise<Booking>;

getBooking(bookingId: string): Promise<Booking>;

cancelBooking(bookingId: string): Promise<void>;

}

export class SupabaseBookingRepository implements BookingRepository {

constructor(private readonly client: SupabaseClient) {}

async createBooking(p: CreateBookingParams): Promise<Booking> {

const { data, error } = await this.client.rpc('create_booking', {

p_session_id: p.sessionId,

p_items: p.items.map(toItemJson),

p_idempotency_key: p.idempotencyKey,

});

if (error) throw ApiError.fromPostgrest(error); // message = mã lỗi, details = JSON

return bookingSchema.parse(data);

}

// getBooking, cancelBooking tương tự

}

### Bước 6. Viết lại model

Viết type TypeScript kèm schema zod theo ERD: Event và Session tách riêng; TicketType có Zone và khung giờ bán; BookingStatus là union đủ 9 trạng thái theo SRS 3.4; Ticket có sessionId, zoneId, seatId và trạng thái mới.

### Bước 7. Hook đặt vé và thanh toán

Xem ví dụ ở mục 19. Không mang sang bản mới các lệnh ghi payments, bookings, tickets và hàm _generateQr() của PaymentCubit cũ. Hook thanh toán chỉ làm hai việc: xin phiên thanh toán từ API .NET, rồi theo dõi trạng thái Booking (mục 24).

### Bước 8. Thay QR

Component TicketQr dùng react-native-qrcode-svg. Dữ liệu truyền vào là payload đã ký do server trả về. App khách không tự tạo hay sửa payload.

### Bước 9. Cập nhật routing

Dùng Expo Router. Thêm route cho: chọn Session, chọn ghế, giữ chỗ, màn chờ xác nhận thanh toán, chi tiết vé, theo dõi hoàn tiền, gửi Report. Bộ chọn workspace nằm sau đăng nhập.

# 19. Ví dụ trước và sau: tạo Booking

Cũ (Flutter): client tự kiểm tồn kho rồi tự ghi, nên hai người mua cùng lúc đều qua được.

final ticketInfo = await Supabase.instance.client

.from('ticket_types')

.select('quantity, sold_quantity, name')

.eq('id', t.ticketTypeId)

.single();

final availableQty = ticketInfo['quantity'] - (ticketInfo['sold_quantity'] ?? 0);

if (t.quantity > availableQty) { /* báo lỗi */ }

// ... rồi mới insert vào bookings và booking_details

Mới (React Native): component gọi hook, hook gọi repository. Server khóa ghế trong một transaction và quyết định kết quả. Client sinh idempotency key một lần cho mỗi lần người dùng bấm đặt, và giữ nó để thử lại an toàn.

export function useCreateBooking() {

const { booking } = useRepositories();

return useMutation({

mutationFn: (params: CreateBookingParams) => booking.createBooking(params),

retry: false, // thử lại do người dùng bấm, dùng lại đúng idempotencyKey

});

}

// Màn chọn ghế

const createBooking = useCreateBooking();

const onPressBook = () => {

const key = pendingKey ?? Crypto.randomUUID(); // một key cho một lần bấm "Đặt vé"

setPendingKey(key);

createBooking.mutate({ sessionId, items, idempotencyKey: key }, {

onSuccess: (b) => router.push(`/booking/${b.id}`), // có lockExpiresAt từ server

onError: (e) => {

if (e instanceof SeatConflictError) markConflicted(e.seatIds); // tô các ghế xung đột

else showError(e);

},

});

};

# 20. Hướng dẫn Backend

## 20.1. Migration và RLS

- Mỗi migration làm một việc; tên mô tả rõ (create_session_seats). Không sửa migration đã merge.

- Bảng mới phải bật RLS ngay trong migration tạo bảng. Bảng chỉ server được ghi thì không có policy ghi cho authenticated.

- Mỗi bảng có tenant_id phải có test IDOR trong supabase/tests.

alter table events enable row level security;

-- Thành viên của Org được đọc event của Org mình

create policy events_member_read on events for select

using (tenant_id in (

select org_id from memberships where user_id = auth.uid()

));

-- Khách đọc event đã công bố qua policy hoặc view riêng (status = 'PUBLISHED')

## 20.2. Khuôn mẫu RPC

create or replace function create_booking(

p_session_id uuid,

p_items jsonb,

p_idempotency_key text

) returns jsonb

language plpgsql

security definer

set search_path = public

as $$

declare

v_user uuid := auth.uid();

v_booking_id uuid;

begin

if v_user is null then

raise exception 'UNAUTHENTICATED' using errcode = 'P0001';

end if;

-- 1. Idempotency: key đã có thì trả lại Booking cũ

-- 2. Session phải ON_SALE; kiểm giới hạn vé mỗi tài khoản

-- 3. Khóa ghế bằng UPDATE có điều kiện (mục 20.3)

-- 4. Tạo Booking, chụp giá, ghi lock_expires_at

return jsonb_build_object('booking_id', v_booking_id);

end;

$$;

revoke all on function create_booking(uuid, jsonb, text) from public;

grant execute on function create_booking(uuid, jsonb, text) to authenticated;

Quy tắc cho mọi RPC: dùng auth.uid() thay vì nhận user_id từ client; kiểm tra quyền ngay đầu hàm; security definer luôn đi kèm set search_path; chỉ grant execute cho vai trò cần thiết.

## 20.3. Khóa ghế và chống bán trùng

update session_seats

set status = 'LOCKED',

booking_id = v_booking_id,

lock_expires_at = now() + interval '10 minutes'

where session_id = p_session_id

and seat_id = any(v_seat_ids)

and (status = 'AVAILABLE'

or (status = 'LOCKED' and lock_expires_at < now()));

-- get diagnostics v_rows = row_count;

-- Nếu v_rows <> số ghế yêu cầu: raise exception 'SEAT_CONFLICT' (rollback tất cả)

-- Hàng rào cuối cùng, tạo một lần trong migration:

create unique index uq_ticket_seat_active

on tickets (session_id, seat_id)

where status in ('ISSUED', 'USED');

Khi hai request tranh cùng một ghế, Postgres tuần tự hóa hai lệnh UPDATE trên cùng dòng; lệnh đến sau kiểm tra lại điều kiện WHERE và không cập nhật được dòng nào. Vì vậy không cần khóa phân tán riêng. Với khu đứng, tăng locked trong session_zone_inventory với điều kiện sold + locked + held + n <= capacity.

## 20.4. Mã lỗi chuẩn (đề xuất)

RPC báo lỗi bằng raise exception '<MÃ>' using errcode = 'P0001', detail = '<json>'. Frontend đọc error.message (PostgrestError của supabase-js) làm mã lỗi và parse error.details nếu cần; backend .NET đọc trường message và details trong JSON lỗi của PostgREST.

| Mã | Khi nào | Dữ liệu kèm theo |
| --- | --- | --- |
| UNAUTHENTICATED | Chưa đăng nhập hoặc token hết hạn | — |
| FORBIDDEN | Không đủ quyền (Membership, vai trò, Session được phân công) | — |
| NOT_FOUND | Không tìm thấy hoặc không thuộc quyền truy cập | — |
| VALIDATION_FAILED | Dữ liệu đầu vào sai | Danh sách trường lỗi |
| INVALID_STATE | Thao tác không hợp lệ ở trạng thái hiện tại | Trạng thái hiện tại |
| SESSION_NOT_ON_SALE | Session chưa mở, đã đóng bán, đã hủy | Trạng thái Session |
| SEAT_CONFLICT | Một số ghế không khóa được | {"seat_ids": [...]} |
| SOLD_OUT | Khu đứng hết chỗ | Số chỗ còn lại |
| LIMIT_EXCEEDED | Vượt số vé tối đa mỗi tài khoản | Giới hạn và số đã giữ |
| BOOKING_EXPIRED | Booking đã hết hạn giữ chỗ | — |

## 20.5. Xử lý IPN (API .NET)

- Endpoint POST /payments/ipn/{gateway} của API .NET xác thực chữ ký của cổng, số tiền, loại tiền, mã đơn. Sai thì từ chối, gửi cảnh báo, gắn cờ Booking (E-BKG-08).

- Ghi giao dịch với ràng buộc duy nhất trên gateway_txn_id. Trùng thì trả thành công cho cổng và dừng (E-BKG-07).

- Trong một transaction (RPC apply_payment_success): Booking sang PAID, ghế sang SOLD (với điều kiện ghế đang bị khóa bởi chính Booking này), ghi sự kiện ISSUE_TICKETS vào outbox, ghi bút toán.

- Nếu Booking đã EXPIRED: thử khóa lại đúng các ghế cũ. Được thì tiếp tục bước 3. Không được thì Booking sang REFUND_PENDING, tạo Refund 100% (E-BKG-06).

- Trả HTTP 200 cho cổng sau khi ghi nhận. Không phát vé trong request này; việc đó của worker.

## 20.6. Outbox, worker và các job định kỳ

Worker .NET (BackgroundService) nhận việc từ bảng outbox qua claim_outbox, sinh vé, ký QR, gửi thông báo; thử lại có backoff (database tính lịch thử lại); quá T_CONFIRM_ALERT (5 phút) mà Booking PAID chưa CONFIRMED thì cảnh báo vận hành. Các job định kỳ (chu kỳ đề xuất; job cần gọi cổng thanh toán chạy trong .NET, các job còn lại chạy bằng pg_cron):

| Job | Chu kỳ | Việc |
| --- | --- | --- |
| Mở và đóng bán | Mỗi phút | Chuyển Session SCHEDULED sang ON_SALE đúng giờ, ON_SALE sang SALES_CLOSED khi hết giờ bán |
| Dọn lock hết hạn | Mỗi phút | Cập nhật ghế LOCKED quá hạn về AVAILABLE, Booking PENDING sang EXPIRED, trả kho khu đứng |
| Truy vấn giao dịch (job .NET) | Mỗi 2 phút | Với PAYMENT_PENDING quá hạn phiên: gọi API truy vấn của cổng, đã trả thì chạy luồng PAID, chưa trả thì EXPIRED |
| Cảnh báo phát vé | Mỗi phút | Booking PAID quá T_CONFIRM_ALERT chưa CONFIRMED |
| Nhắc lịch | Mỗi 15 phút | Gửi nhắc 24 giờ và 2 giờ trước giờ diễn |
| Đối soát cổng (job .NET) | Hằng ngày | Nhập file giao dịch của cổng, so sánh với payments |

## 20.7. Sổ cái

- Mỗi sự kiện tài chính là một bút toán gồm nhiều dòng; tổng bên Nợ bằng tổng bên Có (ràng buộc ở database).

- Trigger chặn UPDATE và DELETE trên ledger_entries. Sửa sai bằng bút toán đảo.

- Số dư mọi tài khoản tính từ bút toán. Báo cáo, dashboard và payout không bao giờ tính trực tiếp từ bảng Booking.

- Mỗi lần tính Platform Fee ghi audit gồm dữ liệu đầu vào, phiên bản công thức và kết quả.

## 20.8. Test pgTAP: ví dụ chống IDOR

begin;

select plan(1);

select set_config('request.jwt.claims',

'{"sub":"<uuid-user-org-a>","role":"authenticated"}', true);

set local role authenticated;

select is_empty(

$$ select 1 from events

where tenant_id = '<uuid-org-b>' and status = 'DRAFT' $$,

'User của Org A không đọc được event nháp của Org B'

);

select * from finish();

rollback;

## 20.9. Backend .NET

Backend .NET (thư mục backend/, .NET 10 LTS) thay cho Edge Functions. Nó không chứa logic nghiệp vụ của database: mọi thay đổi dữ liệu vẫn đi qua RPC. Nó làm những việc database không làm được: nói chuyện với cổng thanh toán, ký QR, gửi email và push, chạy worker và job cần gọi API bên ngoài.

- EventPlatform.Api (ASP.NET Core Minimal API): POST /payments/sessions (tạo phiên thanh toán, nhận JWT của người dùng), POST /payments/ipn/{gateway} (IPN), GET /payments/return (cổng chuyển về, API chuyển tiếp sang deep link của app), GET /health.

- EventPlatform.Workers (BackgroundService): phát vé + ký QR, refund worker, payout, thông báo; job truy vấn giao dịch (mỗi 2 phút) và đối soát file cổng (hằng ngày) bằng Quartz.NET (đề xuất).

- EventPlatform.Core: SupabaseRpcClient gọi /rest/v1/rpc/<tên hàm> của PostgREST qua HttpClient; ký Ed25519; adapter cổng thanh toán; ánh xạ mã lỗi.

- RPC chỉ dành cho server gọi bằng service_role key. RPC thay mặt người dùng (ví dụ begin_payment) gọi bằng JWT của chính người dùng kèm anon key, để auth.uid() và RLS vẫn đúng. API kiểm tra JWT (JwtBearer, khóa JWKS của Supabase Auth) trước khi gọi.

- Secret (service_role key, khóa ký QR, secret cổng thanh toán) đọc từ cấu hình: dotnet user-secrets ở local, biến môi trường hoặc secret store ở staging và production. Không commit appsettings.*.json chứa secret.

- Khóa công khai QR không cần endpoint riêng: app Staff đọc bảng signing_keys (RLS cho phép) và nhận kèm trong manifest.

- Lỗi từ RPC: PostgREST trả JSON {code, message, details, hint}, trong đó message là mã lỗi chuẩn (mục 20.4). Worker ghi lỗi bằng complete_outbox(p_error) để database tự thử lại có backoff.

// EventPlatform.Workers/IssueTicketsWorker.cs (rút gọn)

protected override async Task ExecuteAsync(CancellationToken ct)

{

while (!ct.IsCancellationRequested)

{

var jobs = await _rpc.CallAsync<List<OutboxJob>>("claim_outbox",

new { p_topic = "ISSUE_TICKETS", p_worker = _workerId, p_limit = 20 }, ct);

foreach (var job in jobs)

{

try

{

var toSign = await _rpc.CallAsync<List<TicketToSign>>("issue_tickets",

new { p_booking_id = job.AggregateId, p_kid = _signer.Kid }, ct);

var items = toSign.Select(t => new {

ticket_id = t.TicketId, kid = _signer.Kid,

payload = t.Payload, signature = _signer.Sign(t.Payload) });

await _rpc.CallAsync("attach_ticket_credentials",

new { p_booking_id = job.AggregateId, p_items = items }, ct);

await _rpc.CallAsync("complete_outbox", new { p_id = job.Id, p_error = (string?)null }, ct);

}

catch (RpcException e)

{

await _rpc.CallAsync("complete_outbox", new { p_id = job.Id, p_error = e.Message }, ct);

}

}

if (jobs.Count == 0) await Task.Delay(TimeSpan.FromSeconds(2), ct);

}

}

# 21. Hướng dẫn React và React Native

## 21.1. Phân lớp

Component  ->  Hook (TanStack Query)  ->  Repository (packages/core)  ->  Supabase / API .NET

- Component (màn hình) chỉ hiển thị và gọi hook. Hook giữ state server bằng TanStack Query, state giao diện bằng useState hoặc Zustand. Component không import @supabase/supabase-js.

- Mỗi feature là thư mục src/features/<tên>/ gồm components/, hooks/ và screens/ (mobile) hoặc pages/ (portal). Repository và model dùng chung nằm trong packages/core.

- TypeScript strict; dữ liệu từ server được kiểm bằng schema zod trong core. Mỗi màn hình xử lý đủ bốn trạng thái: đang tải, có dữ liệu, rỗng, lỗi.

## 21.2. Xử lý lỗi từ server

| Mã lỗi | Hành vi giao diện |
| --- | --- |
| SEAT_CONFLICT | Tô đỏ các ghế xung đột, giữ nguyên các ghế còn lại, gợi ý ghế liền kề. Không đẩy người dùng về đầu luồng. |
| SOLD_OUT, LIMIT_EXCEEDED | Hiện số lượng còn lại hoặc giới hạn, cho chỉnh số lượng tại chỗ. |
| SESSION_NOT_ON_SALE | Quay về trang sự kiện, hiện lý do (chưa mở, đã đóng, đã hủy). |
| BOOKING_EXPIRED | Thông báo hết hạn giữ chỗ, đưa về màn chọn lại. |
| FORBIDDEN, UNAUTHENTICATED | Về màn đăng nhập hoặc bộ chọn workspace. |
| Lỗi mạng | Cho thử lại; không coi là thất bại thanh toán. |

## 21.3. Những quy tắc dễ sai

- Thời gian: lưu UTC, hiển thị theo múi giờ của Venue (venues.timezone, ví dụ Asia/Ho_Chi_Minh). Không so sánh giờ Session với Date.now() của máy.

- Đếm ngược giữ chỗ: tính phần còn lại bằng lock_expires_at - server_now lúc nhận phản hồi, rồi đếm cục bộ. Không dựa vào đồng hồ máy khách, vì máy lệch giờ sẽ hiển thị sai.

- Idempotency key: sinh UUID một lần mỗi lần người dùng bấm đặt, giữ trong state và gửi lại đúng key khi thử lại. Người dùng bấm đặt lần mới thì sinh key mới.

- Ẩn hiện theo vai trò chỉ là UX. Ví dụ ẩn nút “Duyệt payout” với Finance của Org. Quyền thật luôn do server kiểm tra.

- Workspace: sau đăng nhập, gọi RPC lấy danh sách Membership; chọn workspace thì đổi token. Mỗi workspace có điều hướng riêng.

- Cập nhật ghế trực tiếp: có thể dùng Supabase Realtime hoặc polling, độ trễ chấp nhận được ≤ 3 giây (NFR-04). Đây chỉ để hiển thị; khi khóa ghế database vẫn là bên quyết định. Cách làm chốt ở Sprint 2 giữa Lâm Phước và Bùi Trung Hiếu.

# 22. Package seat_map (dành cho Nguyễn Hữu Giàu)

seat_map dùng ở ba nơi: khách chọn ghế (mobile), Org chỉnh Layout (web), Org giữ hoặc chặn ghế theo Session (web). Một API component, ba chế độ, hai renderer: seat_map/web (Canvas 2D) và seat_map/native (@shopify/react-native-skia). Phần lõi (model Layout, chỉ mục không gian, hit-test, cắt theo khung nhìn) là TypeScript thuần, dùng chung cho cả hai.

export interface SeatMapProps {

layout: LayoutData;                       // zone, ghế, tọa độ, nhãn

seatStates: Record<string, SeatState>;    // theo seat_id

selectedSeatIds?: ReadonlySet<string>;

mode?: 'select' | 'edit' | 'view';        // mặc định 'select'

onSeatPress?: (seatId: string) => void;

onLayoutChange?: (layout: LayoutData) => void; // chỉ dùng ở chế độ edit

}

export function SeatMap(props: SeatMapProps) { /* ... */ }

### Schema JSON của Layout (đề xuất, chốt cùng Lâm Phước ở Sprint 0)

{

"version": 3,

"zones": [

{ "id": "A", "name": "Khu A", "type": "seated", "capacity": 200,

"seats": [

{ "id": "A-1-1", "row": "1", "number": "1", "x": 0, "y": 0,

"flags": ["wheelchair"] }

] },

{ "id": "GA", "name": "Khu đứng", "type": "standing", "capacity": 1000 }

]

}

### Quy tắc

- Không gọi Supabase, không chứa logic nghiệp vụ. Dữ liệu vào bằng tham số, sự kiện ra bằng callback.

- Vẽ bằng Canvas 2D (web) và Skia (native), không tạo một phần tử DOM hoặc View cho mỗi ghế; chỉ vẽ phần nằm trong khung nhìn; hit-test bằng chỉ mục không gian (lưới). Mục tiêu: Layout 50.000 ghế hiển thị trong ≤ 3 giây trên thiết bị tầm trung (NFR-04).

- Hỗ trợ zoom và pan (react-native-gesture-handler + Reanimated trên mobile; pointer và wheel event trên web).

- Màu theo trạng thái ghế; không chỉ dựa vào màu để phân biệt (thêm hình hoặc ký hiệu).

- Layout editor MVP: sinh lưới hàng × cột và chỉnh từng ghế; chưa hỗ trợ vẽ tự do.

# 23. App Staff: soát vé online và offline (dành cho Bá Hùng)

## 23.1. Luồng quét

- Quét QR, xác minh chữ ký Ed25519 bằng khóa công khai (chọn theo kid, thư viện @noble/ed25519). Sai thì từ chối ngay: vé giả.

- Đối chiếu session_id với Session được phân công, zone_id với danh sách Zone của cổng, thời điểm với khung mở cổng.

- Tra revocation list và manifest trên thiết bị: vé đã hoàn, đã hủy hiệu lực, đã dùng thì từ chối.

- Online: gọi API check-in; server cập nhật có điều kiện ISSUED sang USED và trả kết quả. Offline: ghi log local, cho vào.

- Khi có mạng, đẩy log lên; server áp dụng First Write Wins theo scanned_at và cảnh báo DUPLICATE_ENTRY nếu có quét trùng.

## 23.2. Dữ liệu lưu trên thiết bị (mã hóa)

Lưu bằng SQLite mã hóa SQLCipher (expo-sqlite bật SQLCipher hoặc op-sqlite, chốt ở spike S0-FE2-2). Khóa mã hóa sinh ngẫu nhiên khi đăng ký thiết bị và giữ trong expo-secure-store (Keychain / Keystore). App Staff chạy bằng development build của Expo, không chạy trong Expo Go.

| Bảng local | Nội dung | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| manifest | ticket_id, session_id, zone_id, trạng thái | Tải trước GATE_PRESYNC (2 giờ) trước giờ mở cổng; đồng bộ delta mỗi 30 giây khi online |
| revocations | ticket_id của vé mất hiệu lực | Cùng đợt đồng bộ với manifest |
| scan_log | ticket_id, scanned_at, gate_id, kết quả, đã đồng bộ chưa | App ghi; đẩy lên khi có mạng |
| public_keys | Khóa công khai theo kid | Tải khi đăng ký thiết bị và khi đồng bộ |

## 23.3. Kết quả hiển thị

| Kết quả | Màu | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| OK | Xanh | Cho vào |
| ALREADY_USED | Đỏ | Vé đã dùng; hiện thời điểm và cổng |
| WRONG_SESSION | Đỏ | Vé của suất khác; hiện suất đúng của vé |
| WRONG_ZONE | Cam | Sai cổng; hướng dẫn cổng đúng |
| REVOKED | Đỏ | Vé đã hoàn hoặc bị hủy hiệu lực |
| INVALID_SIGNATURE | Đỏ | Nghi vé giả; ghi nhận để cảnh báo |
| OUTSIDE_TIME | Cam | Ngoài khung giờ mở cổng |

Rủi ro được chấp nhận (SRS 4.6): khi nhiều cổng cùng offline, một QR bị sao chép có thể được chấp nhận nhiều lần, vì không thiết bị nào biết thiết bị kia đã quét. Biện pháp giảm thiểu: phân cổng theo Zone, giới hạn thời gian offline (cảnh báo sau 30 phút), cảnh báo quét trùng cho bảo vệ khi đồng bộ. Đừng cố “sửa” rủi ro này bằng cách chặn quét khi offline: sẽ gây tắc cổng.

## 23.4. Check-in thủ công và POS

- Check-in thủ công: tìm theo tên, SĐT hoặc mã đơn; SĐT hiển thị che một phần; Staff xác nhận đã đối chiếu giấy tờ; mỗi lượt ghi audit; vượt 30 lượt mỗi giờ thì cần Gate Manager duyệt.

- POS (do Bùi Trung Hiếu làm ở Sprint 6): khu ngồi bắt buộc online; khu đứng offline chỉ bán trong quota được cấp sẵn; thanh toán ưu tiên qua cổng đối tác; vé phát ngay.

- Mất thiết bị: Gate Manager thu hồi từ xa; app xóa dữ liệu local ngay khi online lại. Thiết bị chỉ giữ khóa công khai nên không thể làm giả vé.

# 24. Thanh toán trên mobile

- App gọi API .NET POST /payments/sessions kèm JWT của người dùng. API gọi RPC begin_payment chuyển Booking sang PAYMENT_PENDING (server gia hạn lock), rồi dựng và trả về địa chỉ thanh toán của cổng.

- App mở cổng bằng expo-web-browser (openAuthSessionAsync) hoặc WebView.

- Cổng chuyển về GET /payments/return của API .NET; API chuyển tiếp sang deep link của app (scheme khai báo trong app.json, ví dụ myapp://payment-result?booking_id=...). Không tin tham số trên link này: nó chỉ để biết cần mở màn nào.

- App vào màn chờ xác nhận và hỏi get_booking (hoặc dùng Realtime) cho đến khi Booking sang PAID, CONFIRMED, EXPIRED hoặc REFUND_PENDING, hoặc quá thời gian chờ.

- Hiển thị kết quả theo trạng thái thật do server trả về.

| Booking khi màn chờ kết thúc | Hiển thị |
| --- | --- |
| PAID hoặc CONFIRMED | Thành công; đang phát vé thì hiện “Đang phát vé”, tự cập nhật khi xong |
| PAYMENT_PENDING quá thời gian chờ | “Đang xác nhận thanh toán”; không báo lỗi, không cho thanh toán lại; hệ thống tự đối soát với cổng |
| EXPIRED | Hết hạn giữ chỗ chưa thanh toán; về màn chọn lại |
| REFUND_PENDING (trả muộn không còn ghế) | Giải thích đã hoàn 100% tiền, gợi ý ghế tương đương nếu có |

Nếu app bị đóng giữa chừng, khi mở lại, màn “Đơn của tôi” hiển thị Booking PAYMENT_PENDING kèm nút kiểm tra lại trạng thái.

# 25. Quy trình Git và review

## 25.1. Nhánh, commit, PR

- main được bảo vệ, không push trực tiếp. Nhánh làm việc ngắn ngày: feature/<mã-task>-<mô-tả-ngắn>, ví dụ feature/S2-BE1-1-create-booking.

- Commit theo dạng Conventional Commits: feat(booking): khóa ghế all-or-nothing, fix(payment): ..., test(rls): ....

- Tiêu đề PR bắt đầu bằng mã task. Merge kiểu squash.

- CI bắt buộc xanh trước khi merge: lint, typecheck, test (Vitest, Jest, xUnit), build (Vite, Expo, dotnet build), pgTAP.

## 25.2. Quy tắc review

| Loại thay đổi | Người review |
| --- | --- |
| Thông thường | Ít nhất 1 người khác |
| Chạm tiền (thanh toán, hoàn tiền, sổ cái, payout, bút toán) | Bắt buộc người còn lại của cặp Backend (Phước ↔ Khôi) |
| packages/core | Bùi Trung Hiếu và Bá Hùng |
| Khung chung apps/portal | Bá Hùng và Nguyễn Hữu Giàu |
| Migration, RLS, RPC | Người còn lại của cặp Backend; Frontend liên quan xem contract |
| backend/ (.NET) | Người còn lại của cặp Backend; phần chạm tiền theo quy tắc ở trên |

## 25.3. Môi trường

| Môi trường | Mục đích | Triển khai |
| --- | --- | --- |
| Local | Phát triển hằng ngày | supabase start; dotnet run (API, Workers); pnpm dev / Expo |
| Staging | Tích hợp, demo cuối sprint, sandbox cổng thanh toán | Tự động mỗi khi merge vào main |
| Production | Chạy thật | Chuẩn bị ở Sprint 7, triển khai thủ công có duyệt |

# 26. Kiểm thử

| Loại | Công cụ | Phạm vi | Chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit | Vitest (packages, portal), Jest + jest-expo (app mobile), xUnit (.NET) | Hook, repository (mock), model; service .NET (ký QR, xác thực IPN) | Frontend, Backend |
| Component | React Testing Library, React Native Testing Library | Màn hình, seat_map | Frontend |
| E2E | Playwright (portal), Maestro (app mobile) (đề xuất) | Luồng chính theo Phụ lục B | Frontend |
| Database | pgTAP | RLS, IDOR, state machine, ràng buộc | Backend |
| Đồng thời | Script gọi RPC song song | Khóa ghế, IPN, check-in | Phước |
| Tải | k6 | NFR-01 và NFR-02 | Phước |
| Tích hợp | Sandbox cổng thanh toán; test tích hợp API .NET (xUnit + WebApplicationFactory) | AC-03 đến AC-06 | Phước, Hiếu |
| Thực địa | Thiết bị thật tại địa điểm | Soát vé offline, nhiều cổng | Hùng, cả đội |

### Bốn bài test bắt buộc phải có

- Tranh một ghế (AC-01): 50 lệnh create_booking song song cho cùng một ghế; đúng 1 thành công, 49 nhận SEAT_CONFLICT.

- IPN trùng (AC-06): gửi cùng một IPN hai lần; chỉ phát vé một lần, chỉ ghi một bút toán.

- Trả muộn (AC-03, AC-04): Booking đã EXPIRED, IPN đến muộn; ghế còn thì phát vé đúng ghế cũ, ghế đã bán thì hoàn 100%.

- Cô lập tenant (AC-15): User của Org A gọi API đọc tài nguyên của Org B; bị từ chối và ghi nhận sự kiện bảo mật.

Toàn bộ tiêu chí chấp nhận nằm ở Phụ lục B của SRS; UAT ở Sprint 7 đạt khi tất cả đều đạt.

# 27. Definition of Done và danh sách kiểm tra bảo mật

## 27.1. Một task được coi là xong khi

☐  Code đã được review theo mục 25.2.

☐  Có test; test chạy xanh trong CI.

☐  Đã triển khai lên staging và chạy được.

☐  Contract API (chữ ký RPC, mã lỗi, dữ liệu mẫu) được cập nhật.

☐  Các tiêu chí chấp nhận (AC) của SRS mà task trỏ đến đều đạt.

☐  Không còn console.log, TODO chưa có người nhận, hoặc cấu hình viết cứng.

## 27.2. Kiểm tra bảo mật trước khi merge

☐  Không có secret, service_role key, file .env.local hay appsettings.*.json chứa secret trong commit.

☐  Biến EXPO_PUBLIC_* và VITE_* chỉ chứa URL và anon key (chúng bị nhúng vào bundle).

☐  Bảng mới đã bật RLS; có test IDOR nếu có tenant_id.

☐  RPC dùng auth.uid(), kiểm tra quyền ở đầu hàm, set search_path.

☐  Không có đường nào cho client tự ghi payments, tickets, ledger_entries.

☐  Bucket KYC là riêng tư, truy cập bằng đường dẫn ký có thời hạn; không cache ảnh giấy tờ trên client.

☐  QR không chứa dữ liệu cá nhân. Log không in thông tin thẻ, CCCD, token.

☐  Thao tác nhạy cảm của Admin có audit log; thao tác vượt ngưỡng cần hai người duyệt.

# 28. Xử lý sự cố thường gặp

| Triệu chứng | Nguyên nhân thường gặp | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| App trên Android emulator không kết nối được Supabase local | Emulator coi localhost là chính nó | Dùng http://10.0.2.2:54321 và http://10.0.2.2:5080 (mục 14) |
| Truy vấn trả về danh sách rỗng, không báo lỗi | RLS chặn: thiếu policy, hoặc token chưa mang đúng workspace | Kiểm tra policy; thử cùng truy vấn bằng service_role trong Studio để phân biệt lỗi dữ liệu với lỗi quyền |
| supabase start báo lỗi | Docker chưa chạy hoặc trùng cổng | Bật Docker; supabase stop rồi chạy lại |
| Dữ liệu local biến mất sau supabase db reset | Reset dựng lại từ migrations và seed | Đúng hành vi; dữ liệu cần giữ phải có trong seed.sql |
| IPN từ sandbox không gọi được máy local | Máy local không có địa chỉ công khai | Dùng tunnel (ví dụ cloudflared hoặc ngrok) tới API .NET local (cổng 5080), hoặc test trên staging |
| Ghế vẫn ghi LOCKED dù đã quá hạn | Job dọn chưa chạy | Bình thường: ghế quá hạn được coi là trống ngay nhờ điều kiện lock_expires_at < now(). Đừng sửa tay trạng thái |
| QR hợp lệ ở server nhưng app Staff báo INVALID_SIGNATURE | App giữ khóa công khai cũ hoặc kid không khớp | Tải lại danh sách khóa công khai; so sánh kid trong payload |
| pnpm install hoặc Expo báo lỗi phiên bản | Node, pnpm cũ hơn yêu cầu, hoặc thư viện native lệch phiên bản SDK Expo | Dùng Node LTS và corepack enable; chạy npx expo install --check để sửa phiên bản |
| Khách báo đã trả tiền nhưng chưa có vé | IPN chưa về hoặc phát vé lỗi | Tra Booking: PAYMENT_PENDING thì chờ job truy vấn giao dịch; PAID mà chưa CONFIRMED thì xem outbox và log worker |
| API .NET trả 401 khi tạo phiên thanh toán | JWT hết hạn, hoặc issuer / JWKS trong cấu hình .NET sai | Refresh session ở app; kiểm tra Supabase:Url trong cấu hình backend .NET |

# 29. Thuật ngữ

| Thuật ngữ | Giải thích |
| --- | --- |
| Tenant | Một Org, với dữ liệu vận hành tách biệt khỏi Org khác |
| Organization (Org) | Ban tổ chức sự kiện |
| Venue, Layout, Zone | Địa điểm; sơ đồ chỗ của địa điểm (có phiên bản); khu vực trong sơ đồ, là khu ngồi có ghế hoặc khu đứng chỉ có sức chứa |
| Session | Suất diễn; đơn vị bán vé, soát vé và đối soát |
| Ticket Type | Hạng vé của một Session |
| Booking, Ticket | Đơn đặt vé; từng vé có QR riêng |
| Lock | Giữ chỗ tạm thời có thời hạn cho một Booking |
| IPN | Thông báo kết quả thanh toán do cổng gửi về server |
| Idempotency | Chạy lại nhiều lần cho kết quả như chạy một lần |
| Outbox | Bảng sự kiện ghi cùng transaction nghiệp vụ, worker xử lý sau để không mất việc |
| RLS | Row-Level Security: Postgres tự lọc dòng theo người dùng |
| RPC | Hàm Postgres được gọi từ client qua API; nơi chứa logic nghiệp vụ ghi dữ liệu |
| Manifest | Danh sách vé của một Session, tải xuống thiết bị soát vé trước giờ mở cổng |
| Revocation list | Danh sách vé đã mất hiệu lực, đồng bộ xuống thiết bị soát vé |
| Payout | Chi trả doanh thu cho Org |
| Reserve | Khoản giữ lại sau payout để bù rủi ro hoàn tiền hoặc chargeback |
| Escrow / split payment | Tính năng của đối tác thanh toán để tạm giữ hoặc chia tiền, nền tảng không tự giữ tiền trong tài khoản vận hành |
| Chargeback | Khách khiếu nại trực tiếp với ngân hàng phát hành thẻ để đòi lại tiền |
| Dispute Case | Hồ sơ tranh chấp gom các Report của cùng một Session |
| IDOR | Lỗi cho phép truy cập tài nguyên của người khác bằng cách đoán ID |

# 30. Tài liệu liên quan

| Tài liệu | Nội dung |
| --- | --- |
| SRS v2.0 | Đặc tả yêu cầu đầy đủ: trạng thái, quy trình, ngoại lệ, quy tắc nghiệp vụ, tham số, tiêu chí chấp nhận. https://claude.ai/artifact/TSTM5UeQXtaLfDDMdD8NFc |
| Kế hoạch chia task Giai đoạn 1 | 132 task theo sprint và người, rủi ro, backlog Giai đoạn 2. https://claude.ai/artifact/Qu3i1RXLhU94N7pjKYYxqM |
| Phân công công việc (docx) | Phân công theo từng thành viên, điểm bàn giao, mốc demo |
| tasks_giai_doan_1.csv | Toàn bộ task, import được vào Jira hoặc GitHub Projects |
| Project cũ | https://github.com/lamphuoc-nguyen/Task-Event-Booking-App-Flutter (Flutter; chỉ để tham chiếu giao diện và luồng) |